Bitácora de Equipo

Proyecto: Sistema de vinculación de proyectos emprendedores

| Fecha: 22/05/25 | Motivo: Planificación inicial | No. De Bitácora: 01 |
| --- | --- | --- |
| Horario: 12:00 - 2:00 p.m. | Lugar: Lab. Desarrollo Web, Edificio ¨D¨ Plantel UTVM |  |

| Temas principales: | Descripción: |
| --- | --- |
| Análisis de gastos del proyecto | Se revisaron los gastos realizados hasta el momento para tener un control financiero preliminar. |
| Definición de roles | Se establecieron los conceptos y funciones generales de los roles que asumirán los integrantes del equipo. |
| Limitaciones por falta de información | No se abordaron otros aspectos del proyecto debido a la carencia de información suficiente. |

| Integrantes | Rol |
| --- | --- |
| Camargo Martínez Adalberto | Tester (TST) |
| García Aguazul Ángel | Project Manager (PM) |
| Hernández Ávila Yareli | Developer (DFE/DEV) |
| López Cristian | Developer (DBE/DEV) |
| Morgado Abreu Isaac | Software Configuration Management (SCM) |
| Ortiz Medina Octavio | Software Quality Assurance (SQA) |
| Zamano Pedraza Evelyn María | Project Management Office (PMO) |

Acuerdos / Próximos pasos:

- Cada miembro del equipo propuso una idea para gestionar los gastos.

| Realizada por: | Revisada por: | Aprobada por: |
| --- | --- | --- |
| Ortiz Medina Octavio | Evelyn María Zamano Pedraza | García Aguazul Ángel |

Bitácora de Equipo

Proyecto: Sistema de vinculación de proyectos emprendedores

| Fecha: 28/05/25 | Motivo: Revisión y organización | No. De Bitácora: 02 |
| --- | --- | --- |
| Horario: 7:30 - 8:30 p.m. | Lugar: La reunión se realizó mediante Meet |  |

| Temas principales: | Descripción: |
| --- | --- |
| Revisión de la documentación del proyecto | Se discutió la documentación requerida para el proyecto, así como su organización y actualización para futuras entregas. |
| Análisis del desarrollo del proyecto | Se evaluó el estado actual del proyecto, identificando avances, posibles áreas de mejora y siguientes pasos. |
| Sugerencia de herramientas tecnológicas | Se propusieron plataformas y herramientas que podrían utilizarse para facilitar el desarrollo y la colaboración entre los integrantes. |
| Organización del equipo de trabajo | Se abordaron temas relacionados con la coordinación, asignación de tareas y mejora en la comunicación del equipo. |

| Integrantes | Rol |
| --- | --- |
| Camargo Martínez Adalberto | Tester (TST) |
| García Aguazul Ángel | Project Manager (PM) |
| Hernández Avila Yareli | Developer (DFE/DEV) |
| López López Cristian | Developer (DBE/DEV) |
| Morgado Abreu Isaac | Software Configuration Management (SCM) |
| Ortiz Medina Octavio | Software Quality Assurance (SQA) |
| Zamano Pedraza Evelyn María | Project Management Office (PMO) |

Acuerdos / Próximos pasos:

- Entregar primer borrador de documentación el 29/05/25. - Los desarrolladores definirán requerimientos.

| Realizada por: | Revisada por: | Aprobada por: |
| --- | --- | --- |
| Ortiz Medina Octavio | Evelyn María Zamano Pedraza | García Aguazul Ángel |