## 1.1 Proyect Charter

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Sistema de Vinculación de Proyectos Emprendedores | SVPE |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, ¿QUIÉN, ¿CÓMO, ¿CUÁNDO Y DÓNDE? |  |
| ¿QUÉ? Vincular proyectos emprendedores de la comunidad estudiantil e investigadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP), en convocatorias con impactos diversos: sociales, ecológicos o de corte tecnológico. A fin de tener un control y monitoreo de los proyectos participantes y la gestión de la documentación requerida de dicho proyecto. ¿QUIÉN? El equipo que desarrollará el proyecto está conformado por: - García Aguazul Ángel (GAA) → Project Manager (PM) - Zamano Pedraza Evelyn María (ZPEM) → Project Manager Office (PMO) - Ortiz Medina Octavio (OMO) → Software Quality Assurance (SQA) - Morgado Abreu Isaac (MAI) → Software Configuration Management (SCM) - Hernández Ávila Yareli (HAY) → Developer (DFE/DEV) - López López Cristian (LLC) → Developer (DBE/DEV) - Camargo Martínez Adalberto (CMA) → Tester (TM/TST) ¿CÓMO? El proyecto contará con 5 fases de desarrollo: - Inicio: Establecer los requerimientos del proyecto en base a los tipos de usuarios, definir el objetivo y generar un plan de gestión del proyecto. - Planificación: Establecer el alcance del proyecto y refinar las acciones para validar el objetivo. - Ejecución: Desarrollar el proyecto y completar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto para cumplir con los requisitos. - Monitoreo y control: Supervisar y controlar el progreso del proyecto para identificar y responder a cualquier problema o riesgo que pueda surgir. - Cierre: Formalizar la aceptación del proyecto y entrega de documentos validados. ¿CUÁNDO? El proyecto tiene una duración estimada de 2.2 meses, con las siguientes fechas establecidas: - Fase de Inicio: 22/05/25 - Fase de Planificación: 29/05/25 - Fase de Ejecución: 03/06/25 - Fase de Monitoreo y Control: 11/07/25 - Fase de Cierre: 25/07/25 ¿DÓNDE? La gestión, desarrollo y seguimiento del proyecto se realizará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) por todos los miembros del equipo anteriormente mencionados. |  |

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web denominada Sistema de Vinculación de Proyectos Emprendedores, la cual facilitará la gestión y monitoreo de iniciativas emprendedoras dentro de la comunidad estudiantil e investigadora de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP). Dicha plataforma permitirá la vinculación de proyectos con convocatorias de impacto social, ecológico y tecnológico, proporcionando un entorno centralizado para la administración de documentación, seguimiento del avance y generación de reportes. Migración tecnológica El sistema original fue desarrollado utilizando SQL Server y .NET. Como parte de la modernización y optimización tecnológica, la nueva versión se implementará utilizando MySQL como base de datos y Laravel como framework de backend, aprovechando sus ventajas en modularidad, escalabilidad y eficiencia en el desarrollo. Módulos del sistema El sistema contará con los siguientes módulos principales: - Usuarios (Gestión de perfiles y roles) - Proyectos (Registro y administración de proyectos emprendedores) - Convocatorias (Publicación y gestión de oportunidades de financiamiento y apoyo) - Vinculación (Emparejamiento de proyectos con convocatorias relevantes) - Monitoreo (Seguimiento del progreso de los proyectos vinculados) - Reportes (Generación de informes para análisis y toma de decisiones) Dentro de la fase inicial de desarrollo, el equipo se enfocará en la implementación de los módulos Proyectos y Monitoreo, asegurando una sólida infraestructura para la administración eficiente de iniciativas emprendedoras.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS | CRITERIO DE ÉXITO |
| 1. ALCANCE | Garantizar el seguimiento, finalización y entrega del proyecto completo: página web y documentos de especificaciones técnicas. | Validación de todos los entregables por parte del cliente. |
| 2. TIEMPO | Desarrollar y completar el proyecto dentro del plazo establecido por el equipo y cliente. | Concluir el proyecto dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. |
| 3. COSTO | Asegurar que el proyecto se desarrolle con el presupuesto establecido. | Los gastos no rebasan los límites establecidos por el presupuesto asignado. |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |
| Fortalecer la vinculación de proyectos emprendedores estudiantiles y de investigación con convocatorias de impacto social, ecológico o tecnológico mediante herramientas de gestión y seguimiento. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |
| - Impulsar la innovación y el emprendimiento universitario. |  |  |
| - Facilitar el acceso a convocatorias y apoyos externos. |  |  |
| - Dar seguimiento y control a los proyectos participantes. |  |  |
| - Promover la transferencia de conocimiento y tecnología. |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | GAA | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTAN A | OMO | Asegurar el cumplimiento de los entregables del proyecto. |
| SUPERVISA | HAY,LLC,ZPEM,MAI,CMA |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Fase | Fecha |
| - Inicio del Proyecto. | 13/05/25 |
| - Planeación del proyecto. | 29/05/25 |
| - Desarrollo del proyecto. | 03/06/25 |
| - Funcionalidad del proyecto. | 11/07/25 |
| - Entrega del sistema. | 25/07/25 |

|  | Roles QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| Integrante | Rol | Descripción |
| GAA | PM Project Manager | Se encarga de la gestión y planificación del proyecto |
| ZPEM | PMO Project Manager Office | Estará encargado de desempañar como apoyo hacia el PM organizando al equipo del trabajo. |
| MAI | SCM Gestión de Configuración de Software | Será el encargado del control de las versiones y llevará una bitácora de cambio; al igual que el control de los repositorios. |
| OMO | SQA Software Quality Assurance | Revisar la calidad de los entregables de planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto. |
| HAY | DFE Desarrollador Front-End | Desarrollo del front-end: estructura del sistema web, así como diseño de la UX |
| LLC | DBE Desarrollador Back-End | Desarrollo del back-end: implementación de la base de datos que tendrá el sistema web y gestión de la lógica. |

- PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

- Dificultades en la migración tecnológica - Seguridad y protección de datos - Demoras en el desarrollo

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)

- Mejor rendimiento y escalabilidad - Mayor alcance y participación - Generación de datos estratégicos

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: |  |
| --- | --- |
| GASTOS EXTERNOS |  |
| Concepto | Cantidad (Pesos MX) |
| Agua/Luz | $400 |
| Internet | $1,200 |
| Alimento durante la jornada de trabajo | $5,040 |
| Transporte3 | $9,504 |
| Imprevistos | $7,000 |
| Total, de Gastos Externos | $23,144 |
| GASTOS INTERNOS |  |
| Concepto | Cantidad (Pesos MX) |
| Sueldo PM | $10,800 |
| Sueldo PMO | $3,600 |
| Sueldo SQA | $4,320 |
| Sueldo SCM | $6,480 |
| Sueldo DEV | $5,400 |
| Sueldo DEV | $5,400 |
| Sueldo TST | $3,960 |
| Total, de Gastos Internos | $39,960 |
| TOTAL, PRESUPUESTO | $63,104 |

| Sponsor que autoriza el proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |
|  | Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) |  | 13/05/25 |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizada por: |  |  |  |  |
| TSU. García Aguazul Ángel | TSU. Camargo Martínez Adalberto | TSU. Hernández Ávila Yareli | TSU. López López Cristian | TSU. Zamano Pedraza Evelyn María |
| Revisada por: TSU. Ortiz Medina Octavio | Aprobada por: TSU. García Aguazul Ángel | Fecha: 29/05/25 |  |  |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Firma 1er. Asesor | Nombre y Firma 2do. Asesor | Nombre y Firma 3er. Asesor |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |